## Slide 1
メトリクスによる
「見える化」のススメ
: エッセンシャル・リーン
Sep/06/2014
Hiroyuki Ito
Development Process Optimization Department, Rakuten, Inc.
http://www.rakuten.co.jp/

## Slide 2: 自己紹介
伊藤 宏幸
テスト駆動開発（TDD）
グループ所属
@hageyahhoo
(The Hiro)

## Slide 3: Agile2014 に登壇してきました

## Slide 4: 質問
身の周りで
こんなこと
ありませんか？

## Slide 5: 開発者として
これだけクールな
コードを書いているのに、
マネージャがキチンと
評価してくれない。
Notes: Again, this session’s theme is “Technology-Driven Development”.
Of course, this name is derived from “Test-Driven Development”.
Anyway, what is “Technology-Driven Development”?

## Slide 6: マネージャとして
開発者の進捗報告だと、
結局何がどこまで
できているのか
分からない。

## Slide 7
状況が見えないことを
他人のせいにして
いませんか？

## Slide 8
状況把握は
チーム全員の
責務です。

## Slide 9: 本日のお題
メトリクスの
工夫や活用で、
状況を「見える化」
してみよう。

## Slide 10
我がチームでの
臨床実験報告
（２０１４年２月）

## Slide 11: 落ちないバーンダウン

## Slide 12: 原因？
レビューの負荷が大きい？
特に難しい機能だった？
単にチケットをクローズし忘れている？
ビットコインで大損こいて
業務どころではなかった？

## Slide 13
これだけでは
分からん。

## Slide 14: 本日のお題 （再掲）
メトリクスの
工夫や活用で、
状況を「見える化」
してみよう。

## Slide 15
レビューの負荷が大きい？
特に難しい機能だった？
単にチケットをクローズし忘れている？
ビットコインで大損こいて
業務どころではなかった？
実際に計測してみた

## Slide 16: 計測初日

## Slide 17: 計測初日

## Slide 18: 計測３日目

## Slide 19: 計測３日目

## Slide 20: 計測３日目

## Slide 21: 計測３日目

## Slide 22
ちょっと計測してみる
手間を挟むだけで、
これだけのことが
分かるようになる。

## Slide 23
これって
わくわく
しませんか？

## Slide 24
滾りませんか！？
Notes: In Japanese, YeaOh!

## Slide 25: Agile2014 にて
WALL CI/CD
WALL TDD
WALL ATDD

## Slide 26: ２０１４年のセッションの傾向 （ソース：いとう）
Value
Metrics
CFD/Kanban/KPIs
Testing
BDD/ATDD/ET/MT
Enterprise Agile
Organizational Change/Psychology
Agile/Scrum/Lean

## Slide 27: メトリクスが来ている！
Value
Metrics
CFD/Kanban/KPIs
Testing
BDD/ATDD/ET/MT
Enterprise Agile
Organizational Change/Psychology
Agile/Scrum/Lean

## Slide 28: Agile2014 で人気のあったメトリクス
Cumulative Flow Diagram (CFD)
※複雑なので後述
サイクル・タイム
チケットが次のフェーズに移動するのに、
どれだけ時間がかかっているのか？
スループット
ある一定期間で、どれだけのチケットが終了しているのか？
リード・タイム
チケットが開始してから終了するまで、
どれだけ時間がかかっているのか？

## Slide 29: Cumulative Flow Diagram (CFD)

## Slide 30: 見方

## Slide 31
見方が分かると
面白くなる。

## Slide 32: メトリクスのポイント
考えることのプラスになる情報を見つけよう
現状の問題はどこにあるのか？
改善施策の成果はどうだったか？
メトリクス自体を定期的に振り返り改善していこう
役に立たなければ、潔く捨てる覚悟も必要。
足りなければ創ろう。
数値の変化に意味を見いだそう
変化が見える情報であれば、役に立ちうるということ。
コミュニケーションの手段として活用しよう
今まで分からなかった情報を元に話をしてみると、
更なる発見があるものです。

## Slide 33
もっと深く
知りたく
ないですか？
Notes: Again, this session’s theme is “Technology-Driven Development”.
Of course, this name is derived from “Test-Driven Development”.
Anyway, what is “Technology-Driven Development”?

## Slide 34
見える化
勉強会
Notes: Again, this session’s theme is “Technology-Driven Development”.
Of course, this name is derived from “Test-Driven Development”.
Anyway, what is “Technology-Driven Development”?

## Slide 35
Coming soon!

## Slide 36: 参考資料
『Useful Metrics in a Complex World』 (Agile2014)
http://www.agilealliance.org/files/9814/0509/9343/ExperienceReport.2014.Power.pdf
『Moneyball for Software Projects』 (Agile2014)
http://schd.ws/hosted_files/agile2014/f0/1272_Agile_2014_-_Software_Moneyball_%28Troy_Magennis%29.pdf
[ビデオ] Power of Analyticshttps://www.youtube.com/watch?v=bvHgOyj5a2s