## Slide 1
超現場主義：
「外敵」としてチームを滾らせる方法
Nov/06/2013
Hiroyuki Ito
IT Department, Rakuten, Inc.
http://www.rakuten.co.jp/

## Slide 2: Hiroyuki Ito (伊藤 宏幸、The Hiro)
情報技術部
プロセス・品質課
テスト駆動開発グループ
@hageyahhoo

## Slide 3
アジャイルコーチとして、
開発現場を日々サポートさせていただいています。

## Slide 4
チェンジ
エージェントの
実践

## Slide 5
今サポートしている
チームでの
日々の実践内容を
ご紹介します。

## Slide 6: Agenda
1. チーム造りの背景
2. Fail-Fast Approach
3. 移動するボトルネックのコントロール
4. チーム状況を把握する仕組み造り
5. 結論

## Slide 7
1. チーム造りの背景
2. Fail-Fast Approach
3. 移動するボトルネックのコントロール
4. チーム状況を把握する仕組み造り
5. 結論

## Slide 8
今年のGW前

## Slide 9
所属と
全く異なる
部署から、

## Slide 10
アジャイルコーチとして
サポートして欲しい
というリクエストを
いただきました。

## Slide 11
社内の
External
Agile Coach

## Slide 12: つまり…
外敵
黒船

## Slide 13
そんな
外敵の目から
見たチーム状況

## Slide 14
1) スクラムを採用することにしたが、
アジャイル・スクラム経験者はゼロ

## Slide 15
2) レガシーコードのエンハンス
※自動テストなどない

## Slide 16
3) テストもリリースも全て手作業
※徹夜なんてザラ

## Slide 17
4) メンバーが非常に若い
※平均キャリアは３年前後

## Slide 18
皆さんなら
どう思いますか？

## Slide 19
私は
滾りました。

## Slide 20
どこに
手を加えても
成果が出るから

## Slide 21
具体的にやっていること
1) Fail-Fast Approach
2) 移動するボトルネックのコントロール
3) チーム状況を把握する仕組み造り

## Slide 22
1. チーム造りの背景
2. Fail-Fast Approach
3. 移動するボトルネックのコントロール
4. チーム状況を把握する仕組み造り
5. 結論

## Slide 23
Fail-Fast Approach とは
超高速の学びを得るために、
意識してチームに失敗を体験させること。
・早期に失敗させることがポイントです。
・必要に応じて、意図的に失敗に追い込むこともします。

## Slide 24: 具体例
全機能について、
インターフェース設計書と
シーケンス図を作りたい
と言われた(´・ω・)

## Slide 25: 背景
・これまで障害が多発していたため、
完璧な仕様書を書けば問題が解決するのではないか？
・仕様や実装方法が個々人の頭の中に閉じていたため、
それを見える化したい。
・シーケンス図とか一通り揃えておけば、
後々コードの自動生成とかの恩恵を得られるのでは？
・テストは手動が当たり前。
自動テストに関する観点は全くなし。

## Slide 26: 実際にやったこと
・１週間だけ、実際に作らせてみる。
・工数の８割を仕様書作成に取られ、
ほとんど実装できなかった。
・仕様書を作っても、品質は全く上がらなかった。 ・Unit Test を作れば、そんなに仕様書を大量に
作らなくても、品質・動作・コミュニケーションの
問題を解決できることに気付いた。
・裏で私が、Unit Test harness を準備しておく。

## Slide 27: そこから得た学び
・仕様書をたくさん作っても、ソフトウェアは動かない。
・複雑なやり取りが必要な機能については、
アイデアを整理する意味でも仕様書はあった方が良い。
但し、複雑度も考慮せずに一律同じ方法でやろうという
考えは、思考停止以外の何物でもない。
・Unit Test で、これまで手動ではテストし辛かった箇所
がテストできるようになった。
また、仕様や実装内容もある程度見える化できた。
→ Unit Test が普及する一因になりました。

## Slide 28: 他に戦ったもの
1) WBS を作って欲しい。
  → 言った当人に更新の全責任を負わせたところ、
  ２週間ほどでギブアップしました。
  事前に決めても進捗に差が出ないことを、実際に数値で示した。
  一方で、上層部への進捗報告の際にガントチャートが欲しくて、
  このような要望をしてきていたことも判明。
  → 進捗報告に使える数値・グラフを別途作成・提示した。（後述）
2) 全ての JIRA チケットについて、
事前に assignee と期限を決めて欲しい。

## Slide 29: ３つのステップ
1) メンバーが自発的にやりたいと言ってきたことは、
まず最初にキチンとやらせる。
2) 失敗した際に、提案した人に「失敗でした」と
言ってもらうようにする。
  但し、結果がチームの成長を阻害することになりそうなものは、
  意図して早期に失敗に追い込む。
3) 失敗と同時に、必ず代替案を提示する。
自身で問題であることを受け容れてくれれば、
それをやめ改善にエネルギーを割いてくれるようになる。
失敗した時こそ、改善の最高のチャンス！

## Slide 30: 先日 Jim Coplien さんからいただいたアドバイス
Fail fast!!!

## Slide 31
結局のところ、自分で実際に痛い目にあって
もらわないと、いくら事前にアドバイスをしても
中々受け容れられない。
受け容れられるための潮目をつくり出すことが
Fail-Fast Approach のポイントです。

## Slide 32
1. チーム造りの背景
2. Fail-Fast Approach
3. 移動するボトルネックのコントロール
4. チーム状況を把握する仕組み造り
5. 結論

## Slide 33
移動するボトルネックの
コントロールとは
改善を続けていくと、問題点が変わっていく。
この変わっていく問題点を逐次トラックし対応すること。
・このことを理解せずに行動すると、頻繁に心が折れます。
・理解していても、定期的に心は折れます。

## Slide 34: １月目の課題
要求を整理できない
  ユーザーストーリーマッピングをやってみたが、
  実現可能性の考慮のないただの「願望リスト」になってしまった。
  初めてやるプロダクトなので、何から手をつければ・何を決める必要があるのかが分からない。
  ユーザーストーリーの書き方や、見積もりの仕方を教える。
  CI/CD を導入して、動くアプリをベースに話を出来るようにした。

## Slide 35: ２月目の課題
開発チームの生産性が全く上がらない
  割り込みの作業依頼をチェックし、本当に緊急で無いもの以外は突き返すようにした。
  トラブル対応を出来る人を増やし、作業負荷を分散した。
  UT/ATDD の仕組みを整備し、プログラム的に機能を検証できるようにした。
既存サービスのトラブル対応など、
メンバーに大量の割り込み作業があることが分かった。
作った機能を手動でしか検証できなかったため、
開発スピードが上がらなかった。

## Slide 36: ３月目の課題
デザイナーとエンジニアとの間の
成果物の受け渡しが難しい
  デザイナーにアイコンなどを直接 Git へアップしてもらうようにした。
  ・中間成果物を減らし、エンジニアの作業を減らした。
デザイナーは Wireframe・Mockup などを作ってくれるが、
それらがプログラムとは全く別の成果物として作られていた。
そのため、それらをエンジニアが調べ、アイコンを１つ１つ切り出し、
プログラムに適用する必要があった。

## Slide 37: ３つのポイント
1) 問題は、常に発生する。
3) 常に問題を把握し、チームの変化に
敏感である必要がある。
・後述の「チーム状況を把握する仕組み」
を全力で活用する。
2) 改善しても、問題は消滅しない。
発生する場所が変わるだけ。

## Slide 38
・問題が発生する場所が
変わるということは、
チームが成長してきたことの証でもある。
・定期的に心が折れるが、
それを成長だと受け止められるように
しておこう。

## Slide 39
1. チーム造りの背景
2. Fail-Fast Approach
3. 移動するボトルネックのコントロール
4. チーム状況を把握する仕組み造り
5. 結論

## Slide 40: 仕組みのポイント
・数値で把握する。
・足りない情報があれば、自力で見つける。
・既存の仕組みで足りなければ造る。
・推移を元にアクションを取る。

## Slide 41: 例） JIRA の Scrum ボードでの進捗管理

## Slide 42: 例） JIRA の Scrum ボードでの進捗管理
１ヶ月スプリント＆バーンダウンチャートで
進捗を管理しようとしたが、
次の理由で進捗と成長が把握し辛かった。
Story 以外の種類のチケットをきると、
バーンダウンチャートに反映されない仕様。
・Inquiry や Bug の方が適切なタスクも多い。
Story 単位でやることをまとめることが、
どうしても上手く行かなかった。
今までやったことのないプロダクトなので、
チームとして見積れない Story が多発した。

## Slide 43
・JIRA のバーンダウンチャートを出せるように
チームのやり方をアジャストしようと何度もトライしたが、
先の Story の課題を最終的に解決できなかった。
  JIRA のバーンダウンチャートでの進捗管理は止め、
  新たな進捗管理方法を造ることにした。
・バグなどのチケットも増えてきて、
JIRA のバーンダウンチャートでは
チームの状況把握に適さないことも見えてきた。

## Slide 44: 新たな進捗管理方法

## Slide 45: 新たな進捗管理方法
チケットの種別関係なく、
クローズされたか否かだけを確認するようにした。
クローズされたチケット件数を毎日手計算して、Excel でグラフを作成するようにした。
↓
手動になる分当然手間はかかるが、
自動で役に立たない情報を得るよりまし。
手動といっても、せいぜい１日５〜１０分程度。
次の行動・改善につなげられる情報を得ることこそ重要。
そのまま上層部への報告に活用されている。

## Slide 46: ４つのポイント
1) 次の改善につなげられる情報は、まめに収集しておこう。
4) 自分だけではなく、メンバーにも使い易い情報を
出せるようにしよう。
2) グラフ化して推移を見せられると、
第三者への説明がし易くなる。
3) 自動か手動かは関係ない。役に立つかどうかが重要。
・もちろん自動でできれば、それにこしたことはない。

## Slide 47
1. チーム造りの背景
2. Fail-Fast Approach
3. 移動するボトルネックのコントロール
4. チーム状況を把握する仕組み造り
5. 結論

## Slide 48: ４つのポイント
1) 失敗は最高の学習の機会。
ならばその機会を作ろう。
2) メンバーが自発的に考え行動できる
仕組みを作ろう。
4) 変化を裏付ける数値情報を集め、
常に活用できるようにしておこう。
3) 移動する問題を常に把握し対応しよう。

## Slide 49
こうした動きは、組織に所属して縛られているとやりづらいことが多いです。
その組織に縛られずに行動できる、
外部のアジャイルコーチという役割は
有効だと考えます。

## Slide 50: 何のための変化か？を明確にする
現場の課題を解決し、
成長し続けられる仕組みを造るための
変化を実現すべき。
「変化のための変化」では、
目的が曖昧なので失敗する。
「面白い」は、チェンジエージェントの
モチベーションにはなるが、
組織全体をドライブするには弱い。

## Slide 51: 環境の大切さ
現場主義のチェンジエージェントが周りに複数人いて、お互いに情報交換できる状況にあることは重要です。

## Slide 52: 現場主義
いずれも現場で試しながら
考え行動し見つけた答え。
答えは現場にある。

## Slide 53
事件は会議室で
起きているんじゃない、
現場で起きているんだ！

## Slide 54
刺激が
足りない
んだろう？

## Slide 55
あなたの力で
滾らせて
やりましょう！

## Slide 56
YeaOh!